# ( بسم الله الرحمن الرحيم )

أصل

ذكاء تسويق الأصول

هاكاثون ابتكار إنفاذ

المسار: تسويق الاصول

| الجهة المستهدفة | هاكاثون ابتكار إنفاذ - جامعة القصيم ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» |
| --- | --- |
| اسم الفريق | kernel |
| قائد الفريق | غيد عبد الكريم ابو مغارة |
| عضو الفريق الأول | إدريس جان محمد |
| عضو الفريق الثاني | صفاء عبد الرحمن الغفيص |
| عضو الفريق الثالث | كيان صالح الفاجح |
| تاريخ إعداد الدراسة | 26 أغسطس 2026م |

# الملخص

يقدّم «أصل» طبقة ذكية لتسويق الأصول تعمل إلى جانب عملية البيع والتصفية القائمة في إنفاذ ولا تستبدل وكيل البيع أو محرك المزاد. تنطلق الفكرة من أن كل أصل مطروح للبيع - عقاريًا كان أو منقولًا - يحتاج إلى رسالة تسويقية وجمهور مستهدف مختلفَين عن الأصل الآخر، بينما تعتمد الممارسة الحالية غالبًا على خطط وتغطية تسويقية عامة موحدة. يعالج أصل هذه الفجوة عبر مسارين متكاملين: الأول يحلل بيانات الأصل والسوق لتحديد ملف المشتري الأنسب، والثاني يحوّل هذا التحليل إلى خطة ومحتوى تسويقي جاهزَين للمراجعة.

لا يتخذ أصل قرار التسعير ولا يستبدل خبير التقييم أو وكيل البيع؛ بل يقترح توصية تسويقية مفسَّرة - «هذا الأصل يناسب هذا الجمهور، عبر هذه القنوات، بهذه الرسالة» - تُعرض على المختص لاعتمادها أو تعديلها. ويتوافق هذا التوجه مع هدف مسار تسويق الأصول في ابتكار إنفاذ الذي يركّز على رفع الكفاءة والشفافية والثقة وتحسين تجربة الأطراف باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. كما تكتسب الفكرة أهميتها من حجم أعمال إنفاذ؛ إذ تجاوزت مبيعات المركز في النصف الأول من 2026 نحو 10.7 مليارات ريال، مع بيع أو تصفية آلاف الأصول عبر مزادات حضورية وإلكترونية.

تخلص الدراسة إلى أن عناصر أصل الأساسية - تحليل الأصل والسوق، تحديد الجمهور، وتوليد الخطة والمحتوى - قابلة للتنفيذ تقنيًا استنادًا إلى ممارسات صناعية ناضجة في مجالي أنظمة التوصية والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأن قيمته الابتكارية تكمن في جمعها في تجربة واحدة مصممة لسياق تصفية وبيع الأصول لدى إنفاذ، لا في اختراع كل تقنية منفردة. ويُوصى بتقديم أصل بوصفه نظام دعم قرار تسويقي يعزّز عمل وكيل البيع، مع حوكمة واضحة للبيانات والمراجعة البشرية.

# رسومات توضيحة للفكرة

# فهرس المحتويات

الملخص	2

رسومات توضيحة للفكرة	2

فهرس المحتويات	3

١ المقدمة والسياق	4

١.١ خلفية التحدي	4

١.٢ بيان المشكلة والدليل على الحاجة	4

١.٣ أهمية الابتكار	5

٢. وصف الابتكار وآلية العمل	5

٢.١ جوهر أصل	5

٢.٢ الركيزتان الرئيسيتان	5

٢.٣ كيف يعمل النظام بصورة مبسطة	6

٢.٤ مؤشرات سلوكية مرشحة	7

٢.٥ المستفيدون وأصحاب المصلحة	7

٣. الحلول القائمة والفجوة الابتكارية	7

٣.١ ما الموجود حاليًا؟	7

٣.٢ أين يتميز أصل ؟	8

٤. النطاق والافتراضات والقيود	8

٤.١ نطاق الابتكار	8

٤.٢ الافتراضات	8

٤.٣ القيود	9

٥. دراسة الابتكار ونواحي التنفيذ	9

٥.١ الناحية التقنية ( قابلية التنفيذ )	9

٥.٢الناحية  الفنية  ( خطة التنفيذ )	9

البنية المقترحة	9

الأدوات المقترحة	10

خطوات التنفيذ الفعلي	10

٥.٣ المخرجات المتوقعة	10

٤ ٥. التطبيقات العملية والقيمة المقترحة	11

٥.٥ الناحية المالية والقيمة الاقتصادية المتوقعة	11

٦. المخاطر والضوابط والجوانب النظامية والأخلاقية	12

٦.١ المخاطر الرئيسية وضوابطها	12

٦.٢ الخصوصية والأمن والامتثال	12

٦.٣ الاعتبارات الأخلاقية والنظامية	13

٧. الخلاصة والتوصية	13

المراجع	14

# ١ المقدمة والسياق

## ١.١ خلفية التحدي

ينظّم برنامج «ابتكار إنفاذ» بالشراكة بين جامعة القصيم ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بهدف تطوير حلول مبتكرة وفعالة في أعمال البيع والتصفية، مع توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتعزيز رضا المستفيدين. ويطرح مسار تسويق الأصول سؤالًا مباشرًا حول كيفية استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لإيصال كل أصل إلى المشتري الأنسب له، وتقليص زمن البيع، وتحسين تجربة جميع الأطراف.

يتقاطع هذا التحدي مع طبيعة عمل إنفاذ نفسها؛ فالمركز يعتمد في تسويق الأصول التي يشرف على تصفيتها وبيعها على تعيين خبراء ومزودي خدمات مختصين بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك، ثم طرح الأصل عبر منصات المزاد الإلكترونية التي تُعد وسيلة فعّالة لإدارة وتسويق الأصول والوصول إلى شريحة أوسع من المشترين. ولذلك فإن أي أداة تساعد على فهم من هو المشتري الأنسب لكل أصل، وكيف يُصاغ محتواه التسويقي، ترتبط مباشرة بهدف رفع كفاءة البيع وتحقيق أعلى عائد ممكن لأصحاب الحقوق

## ١.٢ بيان المشكلة والدليل على الحاجة

لا تدّعي هذه الدراسة أن عملية التسويق الحالية لدى إنفاذ غير فعالة؛ فالمصادر العامة تُظهر اعتمادًا فعليًا على خبراء تسويق متخصصين ومنصات مزاد إلكترونية تصل لقاعدة مشترين واسعة. المشكلة التي يستهدفها أصل أضيق وأكثر تحديدًا: مع اتساع عدد الأصول المطروحة وتنوّعها (عقارية ومنقولة، بقيم ومواصفات مختلفة)، يصعب على فريق تسويق بشري أن يبني لكل أصل تحليلًا مخصصًا لجمهوره المحتمل وخطة ومحتوى مصمَّمَين له تحديدًا، فيميل العمل إلى قوالب وتغطية تسويقية عامة قد لا تصل بالكفاءة نفسها إلى كل فئة من المشترين.

| دلالته على أصل | ما يثبته | الدليل الرسمي |
| --- | --- | --- |
| يصعب بناء خطة تسويقية مخصصة لكل أصل يدويًا بالسرعة نفسها؛ يزداد الاحتياج لدعم آلي في التحليل والاستهداف. | إنفاذ يعمل على نطاق مرتفع من الأصول المتنوعة. | مبيعات تتجاوز 10.7 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2026، مع بيع أو تصفية آلاف الأصول عبر مزادات حضورية وإلكترونية. |
| أصل لا يقترح فكرة جديدة كليًا، بل يسرّع ويوسّع ممارسة قائمة عبر أدوات تحليل وتوليد محتوى. | التسويق المتخصص لكل أصل ممارسة تشغيلية قائمة فعلًا لدى إنفاذ. | إنفاذ يعتمد على تعيين خبراء ومزودي خدمات مختصين بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك لكل أصل يُطرح للبيع. |
| تحديد الفئة الأنسب من هذه القاعدة الواسعة لكل أصل هو بالضبط ما يستهدفه أصل. | اتساع قاعدة المشترين المحتملين هدف تشغيلي معلن. | المزادات الإلكترونية وسيلة فعالة في تسويق الأصول لسهولة التسجيل والمشاركة ووصولها لشريحة أكبر من المشترين. |

جدول ١: أدلة الحاجة إلى الحاجة لطبقة تسويقية واضحة - مصادر رسمية/أولية.

كما تُظهر تجارب منصات عقارية عالمية كبرى مثل Zillow وRedfin أن أنظمة التوصية والتقييم المبنية على الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا أساسيًا من كيفية مطابقة العقارات بالمشترين وتقدير قيمتها، وهو ما يؤكد أن تحليل بيانات الأصل والسوق لأغراض الاستهداف والتقييم ممارسة صناعية مطبقة فعليًا لا مجرد تصور نظري (Itransition، 2026).

## ١.٣ أهمية الابتكار

في عصر لم يعد فيه شيء عشوائياً، كل أصل يحتاج تسويقاً وخطة واضحة

نحن في 2026، ولم يعد التسويق رفاهية أو خطوة إضافية بعد جاهزية المنتج؛ بل أصبح جزءاً أصيلاً من قيمة أي أصل منذ اللحظة التي يدخل فيها منظومة العرض. المشتري اليوم لا يبحث عن قائمة عقارات، بل يبحث عمّن يفهم احتياجه تحديداً ويقدّم له ما يناسبه دون جهد. وفي المقابل، كل أصل - مهما كانت جودته - يبقى فرصة ضائعة إن لم يصل إلى الشريحة الصحيحة بالرسالة الصحيحة وفي التوقيت الصحيح.

هذا التحول ينطبق على أصول التصفية والمزادات بالقدر نفسه؛ فالأصل الجيد الذي يُعرض بوصف عام لا يخاطب أحداً تحديداً، سيبقى معلقاً بين مشترين لم يشعروا يوماً أنه "لهم". لم يعد كافياً أن يكون الأصل موجوداً على منصة؛ يجب أن يُفهم، ويُقارن بالسوق، وتُكتشف نقاط قوته وثغرات بياناته، ثم يُقدَّم لكل شريحة مشترين بلغتها الخاصة. هذا بالضبط ما يعالجه أصل

تكمن أهمية أصل في نقل التسويق من «خطة عامة واحدة تُطبَّق على كل الأصول» إلى «تحليل خاص بكل أصل يحدد جمهوره ورسالته وقنواته». بدلًا من مطالبة فريق التسويق ببناء كل ملف من الصفر، يعرض النظام من هم المشترون الأقرب لهذا النوع من الأصول، وما الرسالة والمحتوى الأنسب لهم، وعبر أي قنوات يمكن الوصول إليهم بكفاءة أعلى. بهذه الصورة يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تسريع وتوجيه للانتباه، لا بديلًا عن خبرة المسوّق المختص أو قرار وكيل البيع.

# ٢. وصف الابتكار وآلية العمل

## ٢.١ جوهر أصل

أصل هو طبقة تحليل ودعم قرار تسويقي تتكامل مع عملية بيع الأصول القائمة لدى إنفاذ ووكلاء البيع. يستقبل النظام بيانات الأصل (النوع، الموقع، الحالة، القيمة التقديرية، الصور والمستندات المتاحة) وبيانات السوق (أصول مشابهة سابقة، مستوى الطلب، الفئات المهتمة تاريخيًا)، ثم يحلّلها لتحديد ملف المشتري الأنسب. وبالتوازي، يحوّل هذا التحليل إلى خطة تسويقية ومحتوى مقترح - نصوص، عناوين، قنوات، وتوقيت - جاهزَين لمراجعة المختص واعتمادهما.

يحوّل أصل بيانات كل أصل معروض للبيع إلى ملف مشترٍ مستهدف وخطة ومحتوى تسويقي جاهزَين للمراجعة - دون أن يستبدل قرار المسوّق أو وكيل البيع.

## ٢.٢ الركيزتان الرئيسيتان

الركيزة الأولى هي فهم الأصل والسوق: ما فئة المشترين الأكثر احتمالًا للاهتمام بهذا الأصل تحديدًا بناءً على خصائصه ومقارنته بأصول مشابهة؟

والركيزة الثانية هي توليد الخطة والمحتوى: كيف تتم صياغة رسالة تسويقية وقنوات وتوقيت يصلان بهذا الأصل إلى تلك الفئة بأعلى كفاءة؟

الفصل بين السؤالين مهم؛ فقد يكون تحديد الجمهور دقيقًا بينما يحتاج المحتوى صياغة أفضل، وقد يكون المحتوى جذابًا لكنه موجَّه لجمهور غير مناسب. لذلك يعامل أصل السؤالين كخطوتين مترابطتين لكن قابلتين للمراجعة كل على حدة.

## ٢.٣ كيف يعمل النظام بصورة مبسطة

| القيمة للمسوّق/وكيل البيع | وظيفتها | المرحلة |
| --- | --- | --- |
| توحيد ملف الأصل قبل بدء التسويق. | نوع الأصل، الموقع، الحالة، القيمة التقديرية، الصور والمستندات المتاحة. | 1 - استقبال بيانات الأصل |
| تقدير واقعي لموقع الأصل في السوق. | مقارنة الأصل بأصول مشابهة سابقة من حيث الطلب ومستوى الاهتمام ونطاق السعر. | 2 - تحليل السوق والمقارنة |
| استهداف أدق بدل حملة عامة موحدة. | بناء وصف لفئة المشترين الأكثر احتمالًا للاهتمام (نوع النشاط، النطاق الجغرافي، الميزانية التقريبية). | 3 - تحديد ملف المشتري |
| تقليل وقت إعداد الخطة يدويًا لكل أصل. | اقتراح القنوات والتوقيت المناسبين ومدة الحملة المقترحة لهذا الأصل تحديدًا. | 4 - توليد خطة تسويقية |
| محتوى أولي جاهز للمراجعة بدل الكتابة من الصفر. | صياغة عنوان ووصف ونقاط بيع رئيسية للأصل، مع اقتراحات لترتيب الصور المتاحة. | 5 - توليد محتوى تسويقي |
| القرار النهائي يبقى بيد وكيل البيع/المسوّق. | يعرض النظام التحليل والخطة والمحتوى المقترح مع أسباب كل توصية لمراجعة المختص. | 6 - لوحة المراجعة والاعتماد |
| تحسين معايرة التوصيات مستقبلًا. | بعد إطلاق الحملة، يلخص النظام مؤشرات التفاعل والاهتمام مقارنة بالتوقع. | 7 - تقرير الأداء |

جدول ٢: آلية عمل أصل بمستوى تقني مبسط.

## ٢.٤ مؤشرات سلوكية مرشحة

- الأصل وفئته: عقاري، مركبات، معدات، أو منقولات أخرى، لكل منها جمهور وسلوك بحث مختلف.

- الموقع الجغرافي للأصل ونطاق الجذب المتوقع حوله.

- حالة الأصل ومستوى اكتمال التوثيق (صور، مستندات) المتاحة عنه.

- القيمة التقديرية مقارنة بنطاق أسعار أصول مشابهة سابقة.

- مستوى الطلب التاريخي والموسمية بالنسبة لأصول من الفئة نفسها.

- خصائص الجمهور الذي أظهر اهتمامًا سابقًا بأصول مشابهة (نوع النشاط، النطاق الجغرافي).

## ٢.٥ المستفيدون وأصحاب المصلحة

المستفيد الأول من أصل هو وكيل البيع أو فريق التسويق الذي يحتاج إلى بناء ملف استهداف وخطة ومحتوى لكل أصل بسرعة أكبر. كما تستفيد إنفاذ من توحيد جودة المحتوى التسويقي عبر الأصول والوكلاء المختلفين، ويستفيد أصحاب الحقوق من تسريع الوصول إلى المشتري المناسب وبالتالي تقليص زمن البيع. ويستفيد المشترون أنفسهم من تلقّي عروض أصول أقرب لاهتماماتهم الفعلية بدل تصفح تغطية تسويقية عامة غير موجَّهة.

# ٣. الحلول القائمة والفجوة الابتكارية

## ٣.١ ما الموجود حاليًا؟

مراجعة الممارسات المتاحة علنًا تُظهر أن مكونات فكرة أصل موجودة منفردة في أكثر من سياق. لدى إنفاذ نفسها، يعتمد تسويق الأصول على تعيين خبراء ومزودي خدمات مختصين بالتقييم والتسويق، ثم طرح الأصل عبر منصات مزاد إلكترونية تصل لشريحة واسعة من المشترين - وهي ممارسة فعالة لكنها لا تتضمن بالضرورة تحليلًا آليًا مخصصًا لكل أصل على حدة.

عالميًا، تستخدم منصات عقارية كبرى أنظمة تعلّم آلة لمطابقة المشترين بالعقارات بناءً على تفضيلاتهم وسلوكهم وبياناتهم التاريخية، وأدوات لتقدير قيمة العقار اعتمادًا على مئات المؤشرات (Itransition، 2026). كما تستخدم شركات عقارية أدوات ذكاء اصطناعي توليدي لكتابة أوصاف العقارات ومحتوى الحملات التسويقية وتخصيصه لكل فئة جمهور، وهو ما توثقه الجمعية الوطنية الأمريكية للسماسرة العقاريين ضمن استعراضها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع (NAR، 2025)

## ٣.٢ أين يتميز أصل ؟

| أصل | ممارسة إنفاذ الحالية | منصات عقارية عالمية | أدوات محتوى توليدي عامة | القدرة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نعم، تحليل آلي مفسَّر لكل أصل | يعتمد على خبرة المسوّق/الوكيل | نعم، عبر أنظمة توصية | لا ينطبق | تحديد فئة المشتري الأنسب لأصل محدد |
| نعم، خطة مقترحة تلقائيًا | يُبنى يدويًا لكل أصل | غير محوري | لا ينطبق | ربط التحليل بخطة تسويقية عملية |
| نعم، متصل مباشرة بتحليل الأصل | يعتمد على الوكيل/المسوّق | غير شائع كجزء متكامل | نعم، كأداة عامة منفصلة | توليد محتوى تسويقي مخصص |
| مصمم لمسار تسويق الأصول في ابتكار إنفاذ | مصمم لسياق إنفاذ | مصمم للعقارات غالبًا | أداة عامة غير مخصصة | ملاءمة سياق إنفاذ (تنوّع الأصول عقارية ومنقولة) |

جدول ٣: مقارنة وصفية للفجوة التي يستهدفها ميزان.

بناءً على هذه المراجعة، لا ينبغي تقديم أي عنصر منفرد في أصل على أنه اختراع لم يسبق إليه أحد. القيمة الابتكارية الأكثر قابلية للدفاع هي «التكامل المقصود»: تحليل أصل وسوق مفسَّر، وملف مشترٍ مستهدف، وخطة ومحتوى تسويقي، في تجربة واحدة تعمل فوق عملية تسويق الأصول القائمة لدى إنفاذ بدل استبدالها، وهو ما يخفض الاحتكاك التشغيلي ويجعل الفكرة قابلة للتبني تدريجيًا.

# ٤. النطاق والافتراضات والقيود

## ٤.١ نطاق الابتكار

ينحصر دور أصل في دعم تحليل واستهداف وتخطيط تسويق الأصول المطروحة للبيع. فهو يستقبل بيانات الأصل والسوق، يحدد ملف المشتري المرشَّح، يقترح خطة ومحتوى تسويقيًا، ويصدر تقرير أداء بعد الحملة. لا يتولى النظام تسعير الأصل نهائيًا، ولا يدير المزاد أو عملية البيع، ولا ينشر المحتوى تلقائيًا دون مراجعة بشرية، ولا يتخذ قرار قبول عرض شراء.

## ٤.٢ الافتراضات

- توفر بيانات وصفية كافية عن الأصل (نوع، موقع، حالة، صور) عند إدخاله للتحليل.

- وجود سجل تاريخي - ولو محدود - لأصول مشابهة يمكن مقارنة الأصل الجديد به.

- وجود مختص (وكيل بيع أو مسوّق) يراجع التوصيات ويعتمد الخطة والمحتوى قبل النشر.

- إمكان تطور دقة الاستهداف مع تراكم بيانات أكثر من الحملات السابقة.

## ٤.٣ القيود

- جودة التحليل تعتمد على اكتمال بيانات الأصل ودقتها؛ نقص البيانات يقلّل من دقة التوصية.

- التوصية بالجمهور والقناة المناسبة احتمالية وليست ضمانًا لبيع الأصل.

- المحتوى المولَّد يحتاج مراجعة بشرية للتأكد من دقته ومطابقته لواقع الأصل قبل النشر.

- الأصول الجديدة كليًا (بلا نظائر تاريخية) تحد من دقة المقارنة في المراحل الأولى لتشغيل النظام.

# ٥. دراسة الابتكار ونواحي التنفيذ

## ٥.١ الناحية التقنية ( قابلية التنفيذ )

القابلية التقنية لأصل مدعومة بثلاثة أنواع من الأدلة. أولًا، الممارسة التشغيلية القائمة فعليًا لدى إنفاذ في تعيين خبراء تسويق وتقييم مختصين لكل أصل تثبت أن التسويق المخصص جزء أصيل من العملية، وأن أصل يسرّع ممارسة قائمة لا يقترح مفهومًا غريبًا عنها. ثانيًا، تطبيق منصات عقارية عالمية كبرى مثل Zillow وRedfin لأنظمة توصية وتقدير قيمة مبنية على تحليل بيانات واسعة يثبت إمكان بناء طبقة تحليل مشابهة لأصول متنوعة، مع ضرورة ضبط توقعات الدقة في المراحل المبكرة (Itransition، 2026). ثالثًا، تقنية الترشيح القائم على خصائص العنصر (Content-based Filtering) موثقة جيدًا في أدبيات أنظمة التوصية بوصفها الأسلوب الأنسب لمعالجة «مشكلة البداية الباردة» - أي تقديم توصية معقولة لأصل جديد اعتمادًا على خصائصه فقط دون انتظار تراكم بيانات تفاعل حوله (Google for Developers، د.ت.)، بينما يثبت الانتشار الفعلي لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة المحتوى العقاري أن توليد المحتوى تقنية ناضجة وقابلة للتكييف لسياق أصل (NAR، 2025).

كما يتماشى الاتجاه المقترح لأصل مع الممارسات السائدة عالميًا في تسويق الأصول المعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير التقارير إلى أن التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي يرفع الإيرادات بنسبة تتراوح بين 15% و25%، ويخفض تكلفة اكتساب العميل حتى 50%، ويحسّن العائد على الاستثمار التسويقي بنسبة تتراوح بين 10% و30% (ماكنزي، نقلًا عن Shopify، 2025). كما تحقق فرق التسويق التي تتبنى الذكاء الاصطناعي إنتاجية أعلى بنسبة 44%، بمعدل توفير يبلغ 11 ساعة أسبوعيًا لكل موظف (LoopexDigital، 2025)، وهو معيار مرجعي مفيد عند تصميم متطلبات أداء أصل، حتى لو كان حجم أصول إنفاذ الحالي أقل بكثير من نطاق الشركات التسويقية الكبرى المرجعية.

عمليًا، يمكن بناء أصل بطبقات مستقلة: موصل لاستقبال بيانات الأصل، محرك تحليل يقارن الأصل بالسوق ويحدد ملف المشتري، محرك توليد للخطة والمحتوى، ثم لوحة مراجعة يعتمد من خلالها وكيل البيع المخرجات قبل النشر. فصل الطبقات يقلل المخاطر؛ إذ يمكن تشغيل أصل في وضع «توصية فقط» دون نشر تلقائي، ثم توسيع التكامل تدريجيًا بعد إثبات فائدته وحوكمته

### ٥.٢الناحية  الفنية  ( خطة التنفيذ )

### البنية المقترحة

يُبنى أصل على أربع طبقات متتابعة:

١. طبقة الاستيعاب: موصل يستقبل بيانات الأصل الجديد لحظيًا من نظام إدارة الأصول لدى إنفاذ (نوع الأصل، الموقع، الحالة، القيمة التقديرية، الصور والمستندات)، إما عبر Webhook أو عبر قراءة دورية من قاعدة البيانات المشتركة حسب ما تسمح به بنية إنفاذ الحالية.

٢. طبقة التحليل: خدمة تحوّل خصائص الأصل إلى تمثيل رقمي (Embedding) وتشغّل نموذج ترشيح قائم على خصائص الأصل (Content-based Filtering) لمقارنته بأصول سابقة، فتُخرج ملف المشتري المرشَّح ودرجة الثقة في الترشيح.

٣. طبقة التخزين والتوليد: قاعدة بيانات لتخزين الأصول والحملات التاريخية، إلى جانب نموذج لغوي يحوّل مخرجات طبقة التحليل إلى خطة ومحتوى تسويقي مبدئي (عنوان، وصف، قنوات، توقيت).

٤. طبقة العرض: لوحة تعرض لوكيل البيع/المسوّق التوصية وأسبابها والمحتوى المقترح، مع خيار الاعتماد أو التعديل قبل أي نشر.

### الأدوات المقترحة

- النموذج: نموذج ترشيح قائم على خصائص الأصل (Content-based Filtering) بلغة Python (مكتبات مثل scikit-learn)، إلى جانب نموذج لغوي كبير يُستدعى عبر واجهة برمجية لتوليد المحتوى التسويقي.

- المعالجة: معالجة دفعية قصيرة كل بضع ساعات تناسب وتيرة إدخال أصول جديدة، مع إمكانية تحليل لحظي عند الحاجة لأصل عاجل.

- قاعدة البيانات: قاعدة عالئقية (PostgreSQL) أو ما يتوافق مع بنية إنفاذ الحالية لسهولة التكامل دون إعادة بناء المنصة، إلى جانب مخزن متجهات لتمثيلات الأصول الرقمية.

- اللوحة: تطبيق ويب (React وTypeScript وTailwind CSS) لعرض بصري لوكيل البيع دون تعقيد إضافي، بدعم كامل للعربية RTL.

### خطوات التنفيذ الفعلي

المرحلة الأولى (شهر ١-٢): جمع عينة من بيانات الأصول التاريخية لدى إنفاذ (بدون بيانات شخصية حساسة، وفق ضوابط سدايا)، وبناء نموذج ترشيح أولي غير متصل (Offline) لاختبار جودة التوصية.

المرحلة الثانية (شهر ٣-٤): ربط النموذج بتدفق بيانات أصول تجريبي، وبناء أول نسخة من محرك توليد المحتوى، واختبارهما في بيئة منفصلة (Sandbox) دون التأثير على حملات التسويق الفعلية.

المرحلة الثالثة (شهر ٥-٦): بناء لوحة المراجعة الأولية لوكيل البيع، واختبارها مع فريق تسويق حقيقي على عينة من الأصول.

المرحلة الرابعة: تقييم الأداء مقابل معايير النجاح (دقة الاستهداف، نسبة المحتوى المقبول دون تعديل، زمن إعداد الخطة)، ثم قرار التوسع أو التعديل.

## ٥.٣ المخرجات المتوقعة

- ملف تحليل لكل أصل يوضح ملف المشتري المرشَّح وسبب هذا الترشيح.

- خطة تسويقية مقترحة تحدد القنوات والتوقيت المناسبَين لهذا الأصل تحديدًا.

- محتوى تسويقي أولي (عنوان، وصف، نقاط بيع رئيسية) جاهز لمراجعة المختص.

- تقرير أداء بعد إطلاق الحملة يقارن التفاعل الفعلي بالتوقع لتحسين المعايرة مستقبلًا.

- قاعدة قابلة للتوسع مستقبلًا نحو معايرة أفضل للاستهداف وتحليل تاريخي أعمق دون تغيير جوهر تجربة وكيل البيع.

## ٤ ٥. التطبيقات العملية والقيمة المقترحة

القيمة المباشرة لأصل ليست «بيع الأصل تلقائيًا»، بل تقليص الوقت والجهد اللازمَين لبناء خطة ومحتوى تسويقي مخصص لكل أصل، ورفع احتمال وصوله إلى المشتري الأنسب من أول حملة. هذه القيمة تخدم أكثر من طرف: إنفاذ ووكلاء البيع من ناحية سرعة التسويق وتوحيد جودته، أصحاب الحقوق من ناحية تقليص زمن البيع وربما تحسين العائد، والمشترون من ناحية تلقّي عروض أقرب لاهتماماتهم الفعلية.

## ٥.٥ الناحية المالية والقيمة الاقتصادية المتوقعة

تشير الدراسات العالمية إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في التسويق شهد نموًا متسارعًا، إذ بلغ نحو 47.32 مليار دولار عام 2025 بارتفاع 36.6% عن العام السابق، مع توقعات بالوصول إلى 107.5 مليار دولار بحلول 2028 (Madgicx، نقلًا عن SHNO، 2026).

من ناحية العائد الفعلي، يحقق أوائل متبني الذكاء الاصطناعي في التسويق عائدًا يبلغ 3.70 دولارات لكل دولار يُستثمر، ويصل هذا العائد لدى الشركات الأكثر تقدمًا إلى 10.30 دولارات لكل دولار (Fullview، نقلًا عن SHNO، 2026)، بينما يحقق توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي عائدًا يصل إلى 3.2 ضعف الاستثمار، ومحركات التخصيص إلى 2.7 ضعف الاستثمار (ماكنزي، نقلًا عن Biziq، 2026).

بالاستناد إلى حجم مبيعات إنفاذ المشار إليه في هذه الدراسة (10.7 مليار ريال في النصف الأول من 2026)، فإن تحسنًا متحفظًا يتراوح بين 3% و5% فقط في سرعة البيع أو دقة الاستهداف نتيجة تسويق مخصص لكل أصل - وهو أقل بكثير من نطاقات الرفع الموثقة عالميًا (15%-25%) - قد يترجم إلى قيمة مضافة تُقاس بعشرات الملايين من الريالات سنويًا، تتجاوز التكلفة التقديرية لتطوير أصل وتشغيله (مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، 2026أ؛ SHNO، 2026؛ Biziq، 2026).

تشمل عناصر التكلفة المتوقعة: تكلفة تطوير النسخة الأولية (فريق تطوير صغير لمدة 3-6 أشهر)، تكلفة التشغيل السحابي السنوي (استضافة، تخزين بيانات الأصول والحملات، تشغيل نماذج التحليل والتوليد)، وتكلفة الصيانة الدورية وتحديث النماذج. ونظرًا لأن أثر التسويق المخصص يُقاس مقابل خط أساس قائم بالفعل، فإن فترة استرداد الاستثمار تكون قصيرة نسبيًا مقارنة بمجالات أخرى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (SHNO، 2026).

# ٦. المخاطر والضوابط والجوانب النظامية والأخلاقية

## ٦.١ المخاطر الرئيسية وضوابطها

| الضابط المقترح | الأثر المحتمل | الخطر |
| --- | --- | --- |
| مراجعة بشرية إلزامية للتوصية قبل اعتماد الخطة، مع تحديث دوري للمعايير | تسويق موجَّه لجمهور غير مناسب وهدر للجهد | توصية استهداف غير دقيقة |
| إبقاء اعتماد الخطة والمحتوى ونشرهما بيد وكيل البيع/المسوّق دائمًا | تحويل أداة مساعدة إلى قرار تلقائي نهائي | اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي |
| مطابقة آلية بين المحتوى المولَّد وبيانات الأصل قبل عرضه للمراجعة | وصف لا يطابق حالة الأصل الفعلية | محتوى تسويقي غير دقيق |
| مراجعة دورية لمعايير الاستهداف وتنويع القنوات المقترحة | استبعاد شرائح مشترين محتملين بدون مبرر | تحيّز في تحديد فئة الجمهور |
| الحد الأدنى من البيانات، والاكتفاء بأنماط الاهتمام العامة دون بيانات تعريف شخصية غير ضرورية | مخاطر خصوصية وصلاحيات | استخدام بيانات مشترين أكثر من اللازم |

جدول ٤: أبرز مخاطر أصل والضوابط المقترحة.

## ٦.٢ الخصوصية والأمن والامتثال

ينبغي تصميم أصل وفق مبدأ الحد الأدنى من البيانات. نظام حماية البيانات الشخصية السعودي يعرّف نطاقًا واسعًا للبيانات الشخصية، وتوضح منصة حوكمة البيانات الوطنية أن جمع البيانات يجب أن يقتصر على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض المحدد. لذلك لا يحتاج محرك تحليل الجمهور في أصل إلى هوية المشتري المحتمل؛ يكفي أنماط اهتمام مجمّعة بأصول مشابهة سابقة، مع بقاء أي بيانات تعريف شخصية - إن وُجدت - في نظام مستقل يخضع لصلاحيات أعلى (سدايا، د.ت.).

أمنيًا، تُدار الصلاحيات وفق مبدأ التحكم القائم على الأدوار (Role-based Access Control)، بحيث يملك كل من المسوّق ووكيل البيع والمشرف صلاحيات مختلفة على العرض والتعديل والاعتماد، مع تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وفصل صلاحيات المراجعة عن صلاحيات إدارة النظام، وتسجيل كل عملية إدارية حساسة.

## ٦.٣ الاعتبارات الأخلاقية والنظامية

أخلاقيًا، أهم مبدأ هو الفصل بين «توصية تسويقية» و«قرار نهائي». استهداف فئة معينة من المشترين لا ينبغي أن يعني استبعاد فئات أخرى بشكل غير عادل أو مخالف لمبدأ الشفافية والعدالة الذي تقوم عليه عملية البيع لدى إنفاذ؛ ولذلك يجب أن يستطيع المسوّق أو وكيل البيع الاطلاع على أساس كل توصية وتعديلها أو رفضها. ومن الناحية النظامية، يبقى أصل أداة مساعدة داخل الصلاحيات المعتمدة، لا يستبدل خبير التقييم ولا يتخذ قرار البيع النهائي.

# ٧. الخلاصة والتوصية

أصل يتوافق مباشرة مع جوهر مسار تسويق الأصول: الكفاءة، الاستهداف الأدق، وتحسين تجربة الأطراف. المشكلة التي يعالجها ليست ضعفًا في التسويق الحالي، بل فجوة طبيعية تنشأ عندما يتسع عدد الأصول وتنوّعها بما يفوق قدرة فريق بشري على بناء خطة ومحتوى مخصصَين لكل أصل بالسرعة نفسها. الدليل الرسمي على حجم نشاط إنفاذ، وممارساتها القائمة في تعيين خبراء تسويق، وتجارب منصات عقارية عالمية في التوصية وتوليد المحتوى، جميعها تدعم فكرة أن تحليل الأصل والسوق وتوليد خطة ومحتوى تسويقي قدرات عملية وليست مجرد تصور نظري.

قوة أصل أنه لا يطلب إعادة بناء عملية التسويق لدى إنفاذ، ولا يقدّم «ذكاءً اصطناعيًا سحريًا» يبيع الأصل نيابة عن أحد. بل يقترح طبقة واضحة يمكن شرحها: تحليل الأصل والسوق، تحديد الجمهور المرشَّح، اقتراح خطة ومحتوى، ثم تسليم القرار للمختص. هذا المزج بين التحليل المفسَّر والمحتوى الجاهز للمراجعة يمنح الفكرة تميزًا عمليًا ومقنعًا، ويجعلها قابلة للتطور إلى أداة تسويقية حقيقية إذا أثبتت فائدتها في بيئة محكومة.

# المراجع

أرقام (2026أ) «إنفاذ يحقق مبيعات تتجاوز 10.7 مليار ريال في النصف الأول من 2026». تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

مجلة سيدتي (2022) «مركز إنفاذ يعتمد منصة السعودية للمزادات بشكل رسمي». توضح اعتماد إنفاذ تعيين خبراء ومزودي خدمات للتقييم والتسويق وإدارة الأملاك. تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

سبق (2022) «إنفاذ يعتمد منصة السعودية للمزادات الإلكترونية». توضح أن المزادات الإلكترونية وسيلة فعالة في تسويق الأصول والوصول لشريحة أكبر من المشترين. تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

Itransition (2026) «Machine Learning in Real Estate: Top Use Cases & Examples». تستعرض تطبيق أنظمة التوصية والتقييم الآلي في منصات عقارية كبرى. تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

الجمعية الوطنية الأمريكية للسماسرة العقاريين NAR (2025) «Artificial Intelligence (AI) in Real Estate». تستعرض استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة وتخصيص المحتوى التسويقي العقاري. تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» (د.ت.) «نظام حماية البيانات الشخصية والمركز المعرفي». تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» (د.ت.) «الدليل الاسترشادي لتحديد الحد الأدنى من البيانات الشخصية». تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

Google for Developers (د.ت.) «Content-based filtering | Machine Learning». تشرح أسلوب الترشيح القائم على خصائص العنصر ومعالجته لمشكلة البداية الباردة. تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

SHNO (2026) «AI Marketing Statistics for 2026: Adoption Rates, ROI, Personalization, Content Creation, Productivity, Challenges, and Market Size Data». تستعرض حجم سوق الذكاء الاصطناعي في التسويق ومعدلات العائد على الاستثمار. تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]

Biziq (2026) «AI in Marketing Statistics 2026: Adoption, ROI & Performance Data». تستعرض عائد الاستثمار لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق مثل توليد المحتوى ومحركات التخصيص. تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2026. [الرابط]